# TÀI LIỆU CHUẨN HÓA KẾ HOẠCH INSPECT AND ADAPT - SHOPCARE AI- BTTH

# MỤC 1. KIỂM TRA INCREMENT VÀ PHẦN CHƯA DONE

## Bảng kiểm tra điều kiện hoàn thành cho từng hạng mục

| Mã hạng mục | Kết quả kiểm tra | Bằng chứng thực tế | Đánh giá hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| SC 61 | Thiếu xác nhận staging và quyền riêng tư | Đã đạt 80 trên 80 kiểm thử, không còn lỗi cao | Chưa đủ bằng chứng xác nhận hoàn thành |
| SC 62 | Chưa hoàn thành | Đạt 70 trên 78 kiểm thử, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa hoàn thành |
| SC 63 | Chưa hoàn thành | Đạt 74 trên 80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng mức cao | Chưa hoàn thành |
| SC 64 | Chưa hoàn thành | Đạt 60 trên 60 kiểm thử chính nhưng chưa kiểm tra che số điện thoại | Chưa hoàn thành |
| SC 65 | Thiếu xác nhận staging và lỗi cao | Đạt 42 trên 42 kiểm thử và đạt quyền riêng tư | Chưa đủ bằng chứng xác nhận hoàn thành |

## Cách trình bày phần chưa hoàn thành trong buổi tổng kết đợt làm việc

Product Owner báo rõ các phần việc còn thiếu và lỗi tồn đọng, không giới thiệu như tính năng đã hoàn chỉnh. Đưa toàn bộ các hạng mục chưa hoàn thành trở lại danh sách công việc chung để xem xét xếp lịch làm ở các đợt sau.

## Bảng các điểm sai của buổi tổng kết cũ và tác động

| Điểm sai | Tác động tiêu cực |
| --- | --- |
| Gọi tất cả các hạng mục là đã hoàn thành | Che giấu rủi ro, gây mất niềm tin và đẩy tính năng lỗi lên hệ thống thực tế |
| Biến buổi họp thành buổi nghiệm thu | Giảm sự trao đổi hai chiều và làm mất tinh thần đóng góp ý kiến |
| Hứa làm tất cả các phản hồi | Nhóm nhận việc khi chưa rõ giá trị và khả năng thực hiện, gây quá tải |

# MỤC 2. KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW VÀ FEEDBACK LOG

## Bảng chương trình buổi tổng kết đợt làm việc thời lượng 60 phút

| Thời gian | Nội dung công việc | Người chủ trì | Mục tiêu trao đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Phút 0 đến 5 | Nhắc lại mục tiêu đợt làm việc và giới hạn hoàn thành | Product Owner | Nêu câu hỏi để làm rõ những điều người dùng cần thấy |
| Phút 5 đến 20 | Trực tiếp chạy thử tính năng đã xác nhận hoàn thành | Đội phát triển | Người dùng thử thực tế và đặt câu hỏi trực tiếp |
| Phút 20 đến 40 | Thảo luận danh sách phản hồi F 01 đến F 05 | Cả đội | Tìm hiểu vướng mắc thực tế và ảnh hưởng đối với công việc |
| Phút 40 đến 55 | Làm rõ giá trị và mức độ ưu tiên | Product Owner | Chọn việc quan trọng nhất cần làm trước |
| Phút 55 đến 60 | Rà soát danh sách phản hồi và phân công người làm rõ | Product Owner | Xác nhận thông tin được ghi nhận, không hứa hẹn làm ngay |

## Bảng nhật ký phản hồi F 01 đến F 05

| Mã | Nguồn phản hồi | Việc cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01 | Chưa rõ nguồn | Tiêu chí phân loại loại hội thoại, thời gian và mức sai sót cho phép | Product Owner ghi vào danh sách công việc chung để phân tích sau |
| F 02 | Chưa rõ nguồn | Ai muốn chuyển sớm, chuyển ở bước nào và nguyên nhân | Product Owner làm rõ điều kiện chuyển, đội phát triển kiểm tra kỹ thuật |
| F 03 | Chưa rõ nguồn | Xuất hiện ở màn hình nào, ai xem được và thuộc hạng mục nào | Ưu tiên xác minh rủi ro quyền riêng tư trước khi phát hành |
| F 04 | Chưa rõ nguồn | Thiếu thông tin ở kênh nào, thời gian nào và quyền xem | Product Owner làm rõ tiêu chí lịch sử và xếp ưu tiên |
| F 05 | Chưa rõ nguồn | Đo ở bước nào, tải bao nhiêu và khoảng thời gian so sánh | Thống nhất cách đo rồi đo lại trước khi kết luận trượt mục tiêu |

# MỤC 3. KẾ HOẠCH SPRINT RETROSPECTIVE VÀ THỬ NGHIỆM CẢI TIẾN

## Bảng tiến trình buổi họp nhìn lại cách làm việc thời lượng 60 phút

| Thời gian | Nội dung bước thực hiện | Biện pháp duy trì an toàn tâm lý |
| --- | --- | --- |
| Phút 0 đến 5 | Thống nhất tập trung vào sự việc, không phán xét con người | Cho phép viết ẩn danh và bỏ lượt phát biểu |
| Phút 5 đến 20 | Gom dữ liệu thực tế về đổi quy tắc, thời điểm đưa lên thử nghiệm | Tập trung vào bằng chứng thực tế từ buổi tổng kết sản phẩm |
| Phút 20 đến 35 | Tìm nguyên nhân khiến việc kiểm thử bị dồn về cuối kỳ | Người hướng dẫn quy trình can thiệp ngay nếu có hành vi đổ lỗi |
| Phút 35 đến 50 | Chọn tối đa 2 thử nghiệm cải tiến nhỏ | Đội cùng đề xuất và bỏ phiếu khách quan |
| Phút 50 đến 60 | Chốt lịch kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ | Thống nhất tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực tế |

## Bảng hai thử nghiệm cải tiến cho đợt làm việc 15

| Mã thử nghiệm | Nội dung chi tiết | Người theo dõi | Thời điểm kiểm tra | Bằng chứng và tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 01 | Mọi thay đổi quy tắc phải ghi vào nhật ký chung, tin nhắn chỉ dùng để báo kèm đường dẫn | Product Owner và một Developer | Giữa kỳ và cuối kỳ | 100 percent thay đổi được ghi nhận trước, không có thay đổi chỉ nằm trong tin nhắn |
| A 02 | Chạy luồng chuyển hội thoại trên môi trường thử nghiệm chậm nhất vào ngày 3 | Hai Developers | Ngày 3 và cuối kỳ | Có lần chạy trước hoặc trong ngày 3, mọi thay đổi liên quan đều được kiểm tra lại |

# MỤC 4. SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN NHÌN LẠI VÀ LỰA CHỌN

## Bảng so sánh hai phương án họp nhìn lại cách làm việc

| Tiêu chí đánh giá | Phương án Bắt đầu Dừng lại Tiếp tục | Phương án 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Dễ bị dùng để phê bình người khác ở phần Dừng lại | Mở đầu nhẹ nhàng hơn, tạo cảm giác an toàn |
| Tìm nguyên nhân | Dễ nhảy ngay sang giải pháp mà bỏ qua gốc rễ | Giúp bộc lộ điều còn thiếu trước khi ra giải pháp |
| Hướng hành động | Dễ chốt các công việc cụ thể | Cần thêm bước chuyển từ cảm nhận sang thử nghiệm |
| Thời lượng 60 phút | Đủ thời gian nếu chỉ chọn 1 đến 2 vấn đề | Cần gom nhóm ý kỹ hơn để kịp thời gian |
| Hỗ trợ người ít nói | Dễ bị người nói nhiều chiếm thời gian | Viết riêng trước giúp người ít nói dễ chia sẻ |

## Bảng quyết định lựa chọn phương án

| Phương án chọn | Lý do dựa trên dữ liệu thực tế | Điều kiện chuyển đổi phương án |
| --- | --- | --- |
| Phương án 4Ls cho đợt 15 | Mức độ an toàn tâm lý hiện tại thấp 2,8 trên 5 và từng có đổ lỗi, 4Ls giúp mở lòng hơn | Chuyển sang phương án Bắt đầu Dừng lại Tiếp tục khi phản hồi ẩn danh cho thấy nhóm đã an toàn hơn |

# MỤC 5. CHU TRÌNH INSPECT AND ADAPT VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ

## Sơ đồ dòng chảy Inspect and Adapt

## Bảng các bước trong chu trình cải tiến liên tục

| Bước | Nội dung hoạt động | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Buổi tổng kết sản phẩm thu thập phản hồi thực tế | Danh sách phản hồi F 01 đến F 05 |
| Bước 2 | Product Owner làm rõ phản hồi và xếp ưu tiên | Danh sách công việc chung được cập nhật |
| Bước 3 | Buổi nhìn lại cách làm việc xem xét bằng chứng | Thử nghiệm cải tiến được thống nhất |
| Bước 4 | Đưa thử nghiệm vào đợt làm việc 15 | Kết quả kiểm tra vào ngày 3, giữa kỳ và cuối kỳ |
| Bước 5 | Dùng kết quả làm dữ liệu cho chu kỳ tiếp theo | Bằng chứng cho vòng cải tiến mới |

## Bảng truy vết phản hồi và thử nghiệm cải tiến

| Đối tượng truy vết | Đường đi xử lý | Bằng chứng đo lường hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Phản hồi F 04 | F 04 thiếu lịch sử đến Product Owner bổ sung ca mẫu, cập nhật danh sách công việc và trao đổi trong kế hoạch đợt 15 | Nhân viên nhận đủ lịch sử được phép xem cùng trạng thái đơn trong thời hạn 2 phút |
| Thử nghiệm A 02 | Kiểm thử trễ ở đợt 14 đến phân tích nguyên nhân, chọn A 02 và chạy thử chậm nhất ngày 3 đợt 15 | Báo cáo kiểm thử có thời điểm, kết quả và lỗi liên quan đúng ngày 3 |

## Bảng xử lý các tình huống ngoại lệ

| Tình huống ngoại lệ | Cách xử lý cụ thể |
| --- | --- |
| Thiếu dữ liệu | Ghi rõ chưa rõ, chỉ định người bổ sung và hạn hoàn thành trước khi lập kế hoạch đợt mới |
| Có hành vi đổ lỗi | Dừng ngay việc công kích, chuyển hướng sang điều kiện làm việc và bằng chứng thực tế |
| Bị ép cam kết sớm | Product Owner đính chính ngay là phản hồi đang được xem xét, việc nhận làm phải qua thảo luận với đội phát triển |
| Chưa đạt chuẩn hoàn thành | Báo cáo minh bạch, không giảm chuẩn và không dùng dữ liệu thật để demo khi chưa che thông tin |